**회의록**

| **회의명** | 세모가게 3차 연동 미팅 |
| --- | --- |
| **일시** | 2022년 07월 06일 17:00 ~ 17:50 |
| **참석자** | kt : 안희정 팀장 외 1명  kta : 이명운 차장 외 2명  지뉴소프트 : 권순정 외 1명  세모가게 : 룸IT 4명 |
| **장소** | 화상회의 |
| **작성자** | 김문호 |

# 주요 논의 내용

| **No.** | **회 의 안 건** | **상세 내용** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 세모가게 3차 연동 미팅 | 1.1 웹뷰 제공 범위 확인  - 개편 할 홈 화면 Body 영역만 제공 요청 (상단 전체메뉴 버튼 제거 )  - 홈 Tab, 진단Tab 하위 콘텐츠 영역만 제공 요청  1.2 회원가입  - 회원가입 시 세모가게 약관 동의 받을 경우 잘나가게 Web도  동일 적용하여야 하기 때문에 기존 잘나가게와 협의 필요(kta)  (동일 회원DB를 사용하기 때문)  - 잘나가게 App회원가입 시 필수 세모가게 관련 약관 동의 못 받을 경우  가게 등록 시 세모가게 관련 약관 동의를 받고 가게 등록이 가능하도록  고려 필요  - 세모가게는 사업자번호와 회원계정이 1:1이기 때문에 잘나가게 App  에서 가게 등록 시 마다API 호출하여 세모가게 가입되게 구현하면 문제  없다고 설명(세모가게)  - 기존 잘나가게 Web 회원 경우 세모가게 약관 동의를 추가로 받는 프로세스가 필요하다고 설명(세모가게)  - (서비스 이용을 위한 회원가입정보전달) 제 3자 전달, 동의 관련 범무검토 필요(kta)    1.3 연동 서버  - 보안성승인에서 kt내부망을 통해 연동 되어야 한다고 가이드로 제시  되어 있는데 세모가게 서버는 내/외망 중 어디에 있는지 문의(kta)  -> 목동kt센터에 존재하나 제휴 서비스 연결은 외부망이고, 도메인 기준으로 연동 제공한다고 설명(세모가게)  - API연동 문서는 7/15일까지 잘나가게측에 제공하기로 협의  -> API 연동 문서 제공 시 개발서버 연동 계정도 함께 제공요청(kta)  - 연동 개발 일정은 API연동 문서 제공 후 다시 협의하기로 함. |

# Action item

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **상세 내용** | **담당자** |
| 1 | kt/kta  - 잘나가게Web측과 회원가입 시 세모가게 약관 동의 적용 관련 확인  - 제 3자 동의, 데이터 전달 관련 범무검토 확인 | 안희정/이명운 |
| 2 | 세모가게  - API연동 문서 7/15일까지 제공 및 연동 개발 서버 정보 전달 | 세모가게 담당 |